Laudo - Projeto 3

Gerente: Josimar Loch

5 de Abril de 2016

# An´alise do Documento

1. Especificações vagas e mal definidas.
2. Em relação ás interfaces, a especificação não deixa claro qual o tipo de interface de iteração com o usuário o sistema deverá ter, apenas define o tipo de saída que deverá gerar um documento HTML a partir de informações inseridas pelo usuário.
3. Tipos de dados razoavelmente definidos.
4. O propósito do sistema está claro, porém não existe muita clareza de como o sistema deverá funcionar.
5. O público alvo que vai utilizar o sistema está bem definido e claro
6. Impossível definir corretamente os testes, pois muitos requisitos ficaram implícitos e outros a cargo do programador, assim sendo só seria possível executar testes com precisão depois do sistema pronto.
7. Não foi possível elaborar casos de testes para cada requisito, pois existem requisitos implícitos e outros simplesmente mal definidos.
8. Não foi possível ter certeza se os testes gerariam as saídas esperadas, pois a especificação de saída apesar de clara falta alguns detalhes de como ela deveria ser.
9. É possível que testador e programador tenham interpretações diferentes de coisas iguais devido a falhas de especificações.

# Horas de Trabalho

* Projetista: 27/03 das 01:00 as 01:55, 31/03 das 16:35 as 17:04 e dia 01/04 das 10:05 as 10:21 totalizando cerca de 2 horas e 20 minutos, A estimativa foi de 5 horas, entretanto ao que foi visto houve superestimação da carga horária.
* Testador: 02/04/2016: 14:00 as 18:00 totalizando 4 horas, exatamente como definido.
* Usuário: 01/04 das 09:00 as 12:00 totalizando 3 horas conforme planejado.
* Gerente: 05/04 das 9:20 as 10:45, 06/04 das 12:30 as 15:05 e das 16:30 as 17.